Zamawiający

Gmina Zalewo

Adres: ul. Częstochowska 8

14 – 230 Zalewo

tel. 089) 758  83 77   fax  089) 758 82 72

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

( SIWZ )

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z późn. zm ).

Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się dnia  28.09.2015 r. w:

-  Biuletynie Zamówień Publicznych,

-  na stronie internetowej www.zalewo.pl w zakładce  BIP -  zamówienia publiczne,

-  w siedzibie Zamawiającego ul. Częstochowska 8, 14-230 Zalewo.

Termin składania ofert –   14.10.2015 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert   –  14.10. 2015 r. godz. 10:15

ZATWIERDZAM:

……………………..……..

Zalewo, 28.09.2015 r..

- Rozdział I -   Nazwa i adres  Zamawiającego:

Gmina Zalewo

Adres Zamawiającego :

ul. Częstochowska 8,

14 – 230 Zalewo

Tel.( 089 ) 758 83 77

Fax ( 089 ) 758 82 72

Email: przetargi@zalewo.pl

Strona internetowa: www.zalewo.pl

Godziny pracy: pn - pt 7.00 – 15.00

Rozdział II -   Tryb udzielenia zamówienia:

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r. poz. 907  ze zm. ) zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46  „ustawy”.

Rozdział III -  Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki.

Zakres inwestycji obejmuje realizację następujących zadań:

- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Dobrzykach będzie polegała na dostosowaniu istniejących obiektów na terenie ujęcia do nowego układu technologicznego uzdatniania wody.

- Inwestycja będzie polegała na: wymianie pomp głębinowych, wymianie obudowy studni wraz z wymianą wyposażenia, budowie nowych rurociągów doprowadzających wodę surową do budynku stacji, remoncie oraz modernizacji całego budynku SUW wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (sanitarnej i elektrycznej), wykonaniu trzech studzienek rewizyjnych ( instalacja wody spustowej oraz przelewowej zbiorników retencyjnych ), budowie nowego układu technologicznego uzdatniania wody wraz z automatyką, budowie zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej wraz z rurociągami, budowie odstojnika popłuczyn wraz z przyłączem, budowie zbiornika neutralizującego, doborze agregatu prądotwórczego, wymianie ogrodzenia SU z bramą wjazdową i furtką, wykonaniu nowej nawierzchni dojazdowej oraz chodników, wykonaniu oświetlenia terenu stacji.

- Wykonawca zobowiązany jest oddać zamawiającemu kompletny technicznie i technologicznie przedmiot zamówienia – obiekt budowlany, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną i jest wynikiem całości robót budowlanych w zakresie budownictwa,  opisanych przez projekt, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz SIWZ.

- Kody CPV:  45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej – Projekcie architektoniczno - budowlanym ( branża architektoniczno – konstrukcyjna, branża sanitarna, branża elektryczna ), projekcie posadowienia zbiorników, projekcie zagospodarowania terenu oraz  przedmiarach robót.

Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i mają one za zadanie pomóc Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia.

Powyższa dokumentacja projektowa wraz z SIWZ, opisuje przedmiot zamówienia. Na jej podstawie należy wykonać wszelkie roboty budowlane, także roboty nie ujęte w dokumentacji, a których wykonanie jest konieczne do prawidłowej realizacji kompletnego przedmiotu zamówienia. Wobec powyższego wykonawca w celu prawidłowej kalkulacji wynagrodzenia, nie może jako podstawy przyjmować danych zawartych w przedmiarach. Przedmiary robót, które odczytywane są łącznie ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej mogą stanowić materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny, w związku z przyjętą przez zamawiającego zasadą wynagrodzenia ryczałtowego.

- Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie  się uzupełniające i wzajemnie się wyjaśniające. W przypadku powstania nie dających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest zawsze projekt budowlany, a w dalszej kolejności projekt wykonawczy (jeśli został opracowany).

- Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (ziemia, gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora), a także do utylizacji odpadów. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w kosztach niezbędnego oznakowania robót ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz uzyskania zezwoleń na prowadzenie robót w pasie drogowym.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie.

- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. w dokumentacji projektowej, wykonawczej wskazano konkretnych producentów, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - celem rzetelnego opracowania projektu, wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań „równoważnych” opisanym przez Zamawiającego,  polegających na zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że zagwarantują one realizacje robót w zgodzie z uzyskanym pozwoleniem na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego ( art. 30 ust. 5 ustawy pzp ). Wykonawca będzie zobowiązany   dołączyć do oferty dowody,  w których wskaże porównanie technologii, materiałów i sprzętu określonego w wyżej wymienionych dokumentach, że oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym a tym samym spełnia wymagania Zamawiającego.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przygotowując ofertę dokonał wizji lokalnej przedmiotowej inwestycji  w terenie, dokonał niezbędnych obmiarów, uwzględniając te dane w ofercie. Ponadto Zamawiający wymaga szczegółowego zapoznania się z posiadaną dokumentacją projektową na etapie sporządzania oferty.

- Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty winien wynosić minimum - 36 miesięcy.

- Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu uproszczonego. Kosztorys uproszczony z cenami jednostkowymi robót odpowiadający cenie w formularzu ofertowym, będzie stanowił dokument informacyjny, pozwalający Zamawiającemu kontrolować kolejność i koszty wykonywanych robót. Przedmiotowy kosztorys Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć jako załącznik przy podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Nie wykazanie podwykonawstwa przez Wykonawcę w ofercie oznaczać będzie, że przedmiot zamówienia zrealizowany zostanie wyłącznie przez Wykonawcę.

Rozdział IV   -  Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zakończy realizację zamówienia nie później niż  do dnia  30 czerwca 2016 r.

Rozdział V -  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków :

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1. 1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

- przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- 1.2  posiadania wiedzy i doświadczenia;

- 1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do        wykonania zamówienia;

- 1.4   sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2013r.  poz.907 z późn. zm. ).

3. Zamawiający uzna czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że:

  - W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa  nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego treść stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ.

3.2. W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością  robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. roboty budowane polegające na budowie, przebudowie, remoncie stacji uzdatniania wody, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł. każda z tych robót.

Posiadane doświadczenie należy udokumentować składając wykaz wykonanych robót budowlanych zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ wraz z załączeniem dowodów dotyczących w/w robót, określających,  czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi czy zostały  wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.3. W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz przedstawi informacje na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:

a) osobą przewidzianą na stanowisko kierownika budowy  posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, urządzenia i instalacje sanitarne w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, wewnętrznych instalacji wodnych, kanalizacyjnych, wentylacyjnych, itp. lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności,

posiadający co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych.

Dysponowanie odpowiednim potencjałem należy udokumentować składając wykaz osób, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

  - w zakresie warunku  znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu w tym zakresie. Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego treść stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.  Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda wypełnienia Załącznika nr 5 do SIWZ. Dokument ten stanowi pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie winno dotyczyć w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innymi podmiotami,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot.

  - Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym jak dla wykonawcy  ( zgodnie z § 1 ust  6 pkt.1 oraz § 3 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu         potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Na potwierdzenie spełnienia warunków postawionych w  SIWZ Zamawiający  wymaga dołączyć do Formularza ofertowego  ( Załącznik nr 1 do SIWZ ) następujące dokumenty:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z  wykorzystaniem wzoru –  Załącznik nr 2 do SIWZ .

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy pzp –  wg wzoru  Załącznik nr 3 do SIWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o  art. 24 ust 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie  wraz             z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem  dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr  6 do SIWZ.

Dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone są.:

- poświadczenie albo

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

Dowody, o których mowa powyżej, są wskazane w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r., poz. 231). Wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedkładać dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 poz. 231).

W przypadku, gdy Zamawiający ( Gmina Zalewo) jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w rozdz. V pkt. 3 ppkt.  3.2  , zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – na Załączniku Nr 7 do SIWZ.

- Zamawiający wymaga złożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej -  wg. Załącznika nr 4 do SIWZ.

- Oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych podmiotów – wg. Załącznika Nr  5 do SIWZ.

(Dotyczy tylko Wykonawców  korzystających  z wiedzy i doświadczeniu, potencjału technicznego, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów).

- Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium.

- Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień –                    w oryginale   lub kopii poświadczonej notarialnie ( jeżeli dotyczy ).

8.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające  odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.   Zamawiający wymaga, by dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz                     z tłumaczeniem na język polski.

10.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów ( na zasadach, o których mowa w art. 26 ust. 2b ) kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii  dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości  co do jej prawdziwości.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane            (Dz. U. z 2013 r. poz. 231).

Rozdział VI  -  Informacje o sposobie  porozumiewania  się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów:

- Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :

-   Pan Jan Michalewski , Pani Karolina Hatała– w zakresie przedmiotu zamówienia,

-   Pani Anna Grzeszczak – w sprawach formalnych dot. Prawa zamówień publicznych,

-    email: przetargi@zalewo.pl

-    Tel.  89 758 83 77

-     Fax  89 758 82 72

-     Adres do doręczeń: Gmina Zalewo, ul. Częstochowska 8, 14 – 230 Zalewo.

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w formie pisemnej.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują  faksem lub drogą elektroniczną. Wniesione  faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata  przed upływem terminu i każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

- Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przesłanych drogą elektroniczną lub faksem. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie dokumentu.  W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 2 dni od dnia nadania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji faxem lub drogą elektroniczną, Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania lub transmisji danych.

- Do oświadczeń, dokumentów oraz pełnomocnictw uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy stosuje się formę określoną w § 7 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumentny te mogą być składane ( Dz.U. z 2013 poz. 231 ).

Nie istnieje zatem możliwość uzupełnienia w/w dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej bez opatrzenia przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pośrednictwem ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert -  pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym  upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.

- Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.

- Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej  Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie zwoływał zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia.  Specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamawiający zamieści zmiany także na tej stronie.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ a treścią wyjaśnienia, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamawiający  zamieści tę informację na tej stronie.

Rozdział VII  -   Wymagania dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia  wadium  w kwocie 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście  tysięcy złotych ).

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- Pieniądzu – przelewem na konto Zamawiającego w  banku PKOBP SA  Nr konta:  72 1020 1752 0000 0602 0146 6952.  Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na składanie ofert.

- Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- Gwarancji bankowej.

- Gwarancji ubezpieczeniowej.

- Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).

- W zależności od wybranej formy wadium – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty a oryginały ( dotyczy form  wymienionych w pkt 2 – 5 ) należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w kasie Zamawiającego, pokój nr 3.

- Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

- ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Zalewo reprezentowaną przez Burmistrza Zalewa,

- określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),

- określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

- określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

- być gwarancją nie odwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy – Pzp,

- z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację.

- Zwrot wadium

  - Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 4)

  - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym  mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

Rozdział VIII -  Termin związania ofertą:

1.   Termin związania ofertą wynosi - 30 dni.

2.   Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rozdział IX   – Opis sposobu przygotowania ofert:

  - Wymogi formalne i opakowanie oferty:

- Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu ( kopercie ), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.

- Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz pieczęcią firmową Wykonawcy wraz z adresem z dopiskiem „OFERTA”.

- Treść oferty musi obejmować całość zamówienia i być sporządzona zgodnie z niniejszą specyfikacją, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

- Data i godzina dostarczenia oferty do siedziby  zamawiającego będzie odnotowana na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

- Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. Oferta powinna być złożona w teczce lub zszyta, w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek                     z dokumentów oferty.

- Każda zapisana strona oferty  musi była ponumerowana kolejnymi numerami.

- Wszelkie poprawki powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.

- Załączniki i dokumenty muszą być sporządzone przez wykonawcę według wzorów                            i  wymogów SIWZ.

- Oferta musi  być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem czytelną techniką.

- Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony               w języku obcym dokument ten należy złożyć wraz z tłumaczeniem na  język polski.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy we właściwym rejestrze. Jeżeli osoba/ osoby podpisujące ofertę działają na podstawie pełnomocnictw, to pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

  - Zmiana i wycofanie oferty:

1)  Zmiany w złożonej już ofercie może dokonać Wykonawca tylko przed upływem terminu

składania ofert.

- Ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. Zmiany w ofercie lub jej

wycofanie mogą nastąpić na takich samych zasadach, jak  składanie z    dopiskiem na

kopercie   „ ZMIANA „ lub „ WYCOFANIE „.

- Koperta oznakowana dopiskiem „WYCOFANIE”  nie będzie otwierana.

3.    Oferty wspólne:

- Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

- Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

3.1 ) oświadczenie  o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1,  Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako:

-  oświadczenie podpisane przez lidera ( pełnomocnika ) lub,

-  oświadczenie ( jeden druk ) podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3.2) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy musi zostać złożone odrębnie przez  każdego z Wykonawców występujących wspólnie,

3.3) Dokumenty dotyczące własnej firmy ( np. odpisy z właściwego rejestru albo   zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i właściwego oddziału ZUS lub KRUS, informacja z KRK składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu własnej firmy ( jeśli dotyczy ).

3.4) Dokumenty wspólne ( oferta cenowa, harmonogramy  itp. ( jeżeli są wymagane w siwz ) składa pełnomocnik w imieniu wszystkich wykonawców.

3.5) Wadium ( jeżeli jest wymaga ) może wnieść jeden z wykonawców składających ofertę wspólną lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie:

4.1) zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2,

4.2) zobowiązani są do spełnienia warunków określonych w niniejszej SIWZ,

4.3) zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu

Zamówienia,

4.4) zobowiązani są do solidarnej odpowiedzialności za wniesienia zabezpieczenia należytego  wykonania zamówienia ( jeżeli dotyczy ).

Rozdział X  -   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Oferty należy składać do dnia 14 października 2015r. do godziny 10:00 w siedzibie Zamawiającego  – w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Zalewie ul. Częstochowska 8 ( pokój nr 9 ), I piętro.

- Otwarcie ofert nastąpi  dnia 14 października 2015r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miejskim w Zalewie, ( pokój nr 7.2 ), parter.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje w dniu składania ofert, bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć                     na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych  w ofertach.

- Ofertę wniesioną po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie.

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, dokona wezwania do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, poprawi oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ.

Rozdział XI -  Opis sposobu obliczenia ceny:

- Cena oferty jest ceną ryczałtową brutto ( łącznie z podatkiem VAT ). Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ( jednolity tekst: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia w pełnym zakresie objętym SIWZ poprzez wskazanie w formularzu ofertowym ceny brutto wykonania zamówienia.

- Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.

- Cena (kwota brutto) będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu    zamówienia.

- Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od  towarów i  usług  ( Jednolity tekst: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ).

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku wykonawcy.

- Wszystkie wartości  powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty wykonania niniejszego zamówienia, wynikające z dokumentacji projektowo – technicznej, niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, postanowień projektu umowy, wszystkich wyjaśnień, zmian oraz dokumentów stanowiących załącznik do SIWZ a także wizji lokalnej miejsca robót. Wynagrodzenie musi obejmować kompleksową realizację zadania, jak również koszty wykonania sprawdzeń, pomiarów, odbioru, dokumentację geodezyjną powykonawczą,   odtworzenie terenu i dróg do stanu pierwotnego, zagospodarowanie placu budowy, zabezpieczenia we własnym zakresie placu budowy.

- W sytuacji jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Rozdział XII -  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Badania i oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.

- Komisja  dokona oceny wymagań formalno – prawnych  na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń.

- Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

- Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):

Cena oferty brutto – waga  96%

Okres gwarancji – waga 4%

Kryterium: Cena – 96%

Maksymalną liczbę punktów (96) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę za realizację zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:

najniższa cena oferty brutto

C =       --------------------------------------                x 96

cena brutto oferty badanej

Kryterium: Okres gwarancji – 4%

Okres gwarancji Wykonawca wpisuje w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

G – liczba punktów przyznanych Wykonawcy za okres gwarancji.

W kryterium „okres gwarancji” punkty przyznawane będą za:

- - za okres gwarancji wynoszący minimum 60 miesięcy – 4 pkt

- - za okres gwarancji wynoszący minimum 48 miesięcy – 2 pkt.

- - za okres gwarancji wynoszący minimum 36 miesiące – 0 pkt.

Całkowita punktowa wartość oferty liczona będzie wg wzoru:  O = C + G

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ( suma punktów przyznanych  w oparciu o ustalone powyżej kryteria C + G ) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Rozdział XIII   -   Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione przez wykonawcę  w celu zawarcia umowy:

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. W zawiadomieniu zamawiający poinformuje wykonawcę o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne ponieważ postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;

  - terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem wystąpienie okoliczności w art. 94 ust. 2 ustawy.

3. Przed podpisaniem umowy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum).

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, bez prowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki  unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy.

Rozdział XIV  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w   wysokości

10  %  wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

2. Zabezpieczenie wykonawca zobowiązany jest wnieś na rachunek lub dostarczyć najpóźniej

w dniu podpisania umowy.

3.  Zabezpieczenie może być wniesione w następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3.3 gwarancjach bankowych,

3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

3.5 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia

9  listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiającego w  Banku PKO BP SA Nr  72 1020 1752 0000 0602 0146 6952.

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o

koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek

bankowy  wykonawcy.

6. Możliwa jest zmiana formy zabezpieczenia zgodnie z art. 149 ustawy.

7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy  w  następujących

terminach:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru robót,

- 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

Rozdział XV  -   Istotne dla stron postanowienia umowy:

    - Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę  z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

- Umowa która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze umowy stanowiącym Załącznik                 Nr  8  do niniejszej specyfikacji, z uwzględnieniem treści ofert.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne Wykonawcy w terminie 21  dni od dni dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  - gdy  z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania umowy;

  - gdy z powodu klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych                         (np. niespotykanie obfite opady deszczu, śniegu powtarzające się w dłuższym przedziale czasowym lub cechujące się dużą intensywnością, bądź inne zdarzenia nagłe, których w momencie zawarcia umowy  nie można było przewidzieć) terminowe  wykonanie zamówienia nie jest możliwe;

  - gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;

  - wystąpienie wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,

  - wystąpienie opóźnienia w dokonaniu czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

  - w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego,

7. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

    - Konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - Zmiany stawki podatku VAT zgodnie z ustawową zmianą stawki podatku VAT, przy czym  wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie,

- Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Rozdział XVI -  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku  postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a także innym osobom prawnym jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnie lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- 4. Odwołujący przesyła kopię odwołania przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- 5. W przedmiotowym postępowaniu odwołani wnosi się :

- w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy pzp, albo w terminie  15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji  ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- wobec czynności innych niż określone w ust. 5 pkt. 1) i 2)wnosi się w terminie 10 dni od dnia,  w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- 6.    W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- 7.     W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub Postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.

8.    Zamawiający prześle niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a odwołanie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieści również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

- 9.      Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

- 10.  Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

- 11.  Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu,  przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.

- 12.  Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.

- 13.    Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

- 1) nie zawiera braków formalnych,

- 2) uiszczono wpis.

- 14.  Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

- 15.   Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

- 16.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- 17.  Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

- 18.  Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.

- 19.  Środki ochrony prawnej określone zostały w Dziale VI ustawy w art. 179 – 198g.

Rozdział XVII - Postanowienia końcowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa                   w  art. 67 ust. 1 pkt. 6  „ustawy”.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia  umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

- Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymaga, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań  w tym zakresie.

- Rozdział XVII - Podwykonawstwo:

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

  - Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

- niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

- gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni

  - Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

  - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

  - W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

  - Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

  - Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

  - Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

- zakresu robót przewidzianego do wykonania,

- terminów realizacji,

- wynagrodzenia i terminów płatności,

- rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

  - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

  - Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

  - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

  - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

  - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

  - Z uwagi na zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 14 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

  - W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust 16, Zamawiający wstrzymuje  odpowiednio:

- wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

- w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdorazowy brak zmiany, o której mowa w ust. 8.

  - Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

- powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

- zrezygnować z podwykonawstwa,

- zmienić podwykonawcę.

  - Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał to wówczas, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

Rozdział XIX -   Załączniki:

- Załącznik nr 1 -   Formularz ofertowy

- Załącznik nr 2 -   Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy

- Załącznik nr 3   - Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy

- Załącznik nr 4 –   Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 2 pkt. 5  ustawy

- Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innego podmiotu

- Załącznik Nr 6 – Wykaz robót

- Załącznik Nr 7 -  Wykaz osób

- Załącznik Nr 8 - Wzór umowy

- Załącznik Nr 9 - Dokumentacja projektowa:

  - Projekt architektoniczno - budowlany - branża architektoniczno – konstrukcyjna,

  - Projekt architektoniczno – budowlany – branża sanitarna,

  - Projekt architektoniczno – budowlany – branża elektryczna,

  - Projekt zagospodarowania terenu,

  - Posadowienie zbiorników,

  - Decyzja środowiskowa,

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego,

  - Przedmiary robót branża architektoniczno – konstrukcyjna, sanitarna, elektryczna.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Miejscowość, data…………………………….

………………………………………

Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa …………………………………………………………………………………………….

Siedziba………………………………………….………………..………………………………

Nr telefonu i faksu……………………………….……………..………………………………..

Adres poczty elektronicznej…………………………….………………...……………………..

Nr NIP ………………………………………….…………………………….……………………

Nr REGON …………………………….………………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………….

Nawiązując do publicznego ogłoszenia o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami ) pn:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

zobowiązuję się do jego wykonania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SIWZ za cenę:

- Cena oferty:

| Cena brutto za całość zamówienia | …………………………………………………………………….… zł. |
| --- | --- |

2. Udzielimy ………. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia następnego od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

3. Składając ofertę oświadczam(y) że:

- Akceptujemy termin realizacji zamówienia.

- Akceptujemy warunki płatności.

- Uważamy się za związanego niniejszą ofertą zgodnie z zapisami SIWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, iż w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję  się do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie siłami własnymi / przy udziale podwykonawców*                (* - niepotrzebne skreślić ).

  - W przypadku udziału podwykonawców należy wskazać, jaka część zamówienia będzie im powierzona:

| Część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom | Wartość prac podzleconych w % ceny oferty |
| --- | --- |

5.  Niniejszym informuję, że niżej  wymienione dokumenty  składające się na ofertę stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r.  Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

1) ………………………………………………………………………………………………….

2) ………………………………………………………………………………………………….

3) …………………………………………………………………………………………………..

# 6)   Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

1)……………………………………………………………………………………………………………………2)……………………………………………………………………………………………………………………3)………………………………………………………………………………………………………………..…

.........……………………………………

(imię i nazwisko, podpis uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy )

Załącznik nr  2 do SIWZ

Miejscowość, data ……………..

OŚWIADCZENIE

( zgodnie z art. 22 ust. 1 )

Nazwa i adres  Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

oświadczam, że Firma, którą reprezentuję, spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami ) dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania*;

- posiadania wiedzy i doświadczenia*;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia*;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej*.

* niepotrzebne skreślić

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

......................................................

( podpis(y) i pieczęć osoby upoważnionej )

Załącznik nr 3 do SIWZ

Miejscowość, data …………..

………………………………………

Pieczęć wykonawcy

OŚWIADCZENIE

o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn :

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

reprezentując Wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie*

…...............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

oświadczam(y), że w stosunku do Firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst: Dz. U.  z 2013 r. poz. 907  z późniejszymi zmianami).

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam(y) własnoręcznym podpisem świadom(i) odpowiedzialności karnej z art. 297 kk oraz 305 kk.

…...................................................

( podpis(y) i pieczęć osoby upoważnionej )

UWAGA

* w miejscu tym – w przypadku ofert wspólnych ( konsorcjum ) z uwagi na art. 24, oświadczenie  w imieniu własnym składa  każdy z wykonawców.

Załącznik nr 4  do SIWZ

Lista podmiotów należących do tej samem grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp

lub

Informacja z tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej*

Ja (My), niżej podpisany (ni)...............................................................................................

działając w imieniu i na rzecz* :

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

oświadczam, że NALEŻYMY /  NIE  NALEŻYMY do grupy kapitałowej* - o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy pzp.

Składam(y) listę  podmiotów**, wspólnie z którymi należymy do tej samej grupy kapitałowej,                    w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 184 ):

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |

....................................     						………….…………………

( miejscowość i data)                                                                                                             (podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

** wypełnić  tylko wówczas,  jeżeli Wykonawca oświadcza że należy do grupy kapitałowej

UWAGA

* w miejscu tym – w przypadku ofert wspólnych ( konsorcjum ) z uwagi na art. 24, przedmiotowe oświadczenie w imieniu własnym składa  każdy z wykonawców.

Załącznik nr  5  do SIWZ

Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy

do dyspozycji niezbędnych zasobów

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

..........................................................................................................................................................

(pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji niezbędne zasoby)

...............................................................................................................tel. ..............................................

(adres podmiotu)

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz :

..........................................................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby:

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

(wymienić rodzaj udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu w/w zamówienia w zakresie………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(wskazać zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam/y, że w/w zasoby zostaną wykorzystane przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: ……………………………………………………………

………………………………………………………………….………………………………………

(wskazać sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia)

Oświadczam/y, że będzie łączył mnie/nas z Wykonawcą następujący stosunek: …………………..……

…………………………………………………………………………………………………………..………….

(wskazać charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem – umowa, inne )

…………………………………………..

(podpis osoby lub osób uprawnionych

Miejscowość, data ……………..                                                                                 do reprezentowania podmiotu

oddającego do dyspozycji zasoby)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Miejscowość, data ……………..

Wykaz robót budowlanych

Nazwa i adres  Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

składamy:

Wykaz zawierający roboty wykonane  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  zgodnie z wymaganiem SIWZ – rozdział V pkt. 3 ppkt. 3.2:

| L.p. | Przedmiot zamówienia (charakterystyka wykonanych robót) | Całkowita wartość brutto | Terminy wykonania prac od - do (podać dzień, miesiąc, rok) | Nazwa zamawiającego Miejsce wykonania | Podstawa dysponowania doświadczeniem** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | doświadczenie wykonawcy/ oddanie do dyspozycji przez inny podmiot * |
|  |  |  |  |  | doświadczenie wykonawcy/ oddanie do dyspozycji przez inny podmiot * |
|  |  |  |  |  | doświadczenie wykonawcy/ oddanie do dyspozycji przez inny podmiot * |

Uwaga! – do wykazu  należy dołączyć dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

*  niewłaściwe  skreślić

** w przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa wyżej jest oddane przez inny podmiot do realizacji zamówienia, to wykonawca zobowiązany jest do niniejszego wykazu dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnego doświadczenia na okres korzystania z niego przy wykonywaniu zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie należy dołączyć do oferty w oryginale. Ponadto zastosowanie znajduje zapis Rozdziału V pkt. 5 SIWZ.

…………………………………………..

(podpis osoby lub osób uprawnionych                                                                                                                                                                        do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 7 do SIWZ

Miejscowość, data ……………..

Wykaz osób,

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

Nazwa i adres  Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

przedstawiamy wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

| NAZWISKA I IMIONA osób, które będą pełnić poszczególne funkcje ze wskazaniem PODSTAWY DO DYSPONOWANIA n/w osobami ( dysponowanie bezpośrednie lub pośrednie*) | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | INFORMACJE NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- |
| KIEROWNIK ROBÓT w specjalności sieci, urządzenia i instalacje sanitarne …………………………………… PODSTAWA DYSPONOWANIA …………………………………… | posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności sieci, urządzenia i instalacje sanitarne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe | ……………………………. (Nr uprawnień) ..…..…………………… (wykształcenie, ………………………… (doświadczenie-ilość lat) |

* Dysponowanie bezpośrednie – oznacza sytuację, gdy tytułem prawnym do dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest  np. umowa o pracę, umowa cywilno-prawna np. zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o świadczenie usług, samozatrudnienie się osoby fizycznej.

Dysponowanie pośrednie – oznacza sytuację, gdy Wykonawca powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia należące do innych podmiotów. W tej sytuacji wykonawca składa pisemne zobowiązanie innego podmiotu,  zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ).

Do przedmiotowego wykazu Wykonawca nie dołącza dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, składa jedynie niniejsze oświadczenie.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”

osoby, które będą uczestniczyć  w wykonywaniu niniejszego zamówienia i zostały wymienione w niniejszym załączniku do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia.

…………………....................................                                                                                                                                                                                                         (podpis osoby lub osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy )

Załącznik nr 8 do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu …………………… 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Zalewie pomiędzy Gminą Zalewo,              z siedzibą przy ul. Częstochowskiej nr 8, 14-230 Zalewo, reprezentowaną przez:

Burmistrza Zalewa -  Pana Marka Żylińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Aliny Błażewicz,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a  …………………………………………………………………………………………………

reprezentowanym przez :

……………………………………………

zwaną dalej w tekście umowy "Wykonawcą",

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego (Nr postępowania RL.271.2.2015.AG ) na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”,  zgodnie z ustawą   z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 z póżn.  zmianami ) zwana w dalszej treści „ustawą”,   została zawarta umowa  o następującej treści:

§ 1.

      - Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.” Przebudowa          stacji uzdatniania wody w miejscowości Dobrzyki”,  zgodnie z wymaganiami określonymi           w SIWZ.

2.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej – Projekcie architektoniczno - budowlanym branża architektoniczno – konstrukcyjna, branża sanitarna, branża elektryczna ), projekcie posadowienia zbiorników, projekcie zagospodarowania terenu oraz  przedmiarach robót, stanowiących załączniki do SIWZ.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień podpisania umowy.

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w  terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

- Po przekazaniu placu budowy Wykonawca staje się odpowiedzialny za plac budowy.

- Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny oraz inne niezbędne      pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Wykonawcy.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej w trakcie budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren budowy.  W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego i osób trzecich Wykonawca zobowiązuje się do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca na swój koszt zabezpieczy ciągłość dostaw wody do odbiorców w okresie wykonywania inwestycji.

§ 3.

  - Termin zakończenia robót ustala się nie później niż  do dnia  30 czerwca  2016 r.

  - Za dzień zakończenia wykonywania robót budowlanych strony ustalają dzień pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz  z przekazaniem Zamawiającemu kompletu wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji w użytkowanie wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą.

  - Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy.

§ 4.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 5.

- Zamawiający powoła komisję i dokona  odbioru końcowego wykonanych robót. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie do 7 dni licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru a w szczególności: dziennik budowy, dokumentację geodezyjną powykonawczą, oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, protokoły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady nadające się               do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia tych wad, wyznaczając odpowiedni termin ich  usunięcia.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań niezbędnych do odbioru  inwestycji, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić             te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę.

§ 6 .

Integralną część umowy stanowią:

1)  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

2)  Oferta Wykonawcy.

§ 7 .

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy.

§ 8 .

1. Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika robót.

2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.

§ 9.

Wykonawca zobowiązuje się w czasie prowadzenia robót  zapewnić ciągłość dostaw wody do odbiorców, zapewnić należyty ład, porządek oraz przestrzeganie przepisów BHP oraz p.poż.

§ 10.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy  z materiałów własnych o parametrach technicznych zgodnych z dokumentacją projektową. Zastosowane materiały powinny spełniać obowiązujące normy PN i UE.

- Zamawiający (inspektor nadzoru) ma prawo żądać okazania w/w dokumentów od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych.

§ 11.

- Wykonawca udziela ……. - miesięcznej gwarancji jakości na przedmiot inwestycji.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego lub daty potwierdzenia usunięcia  wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości, określonej w ust. 1 Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu inwestycji. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi będzie równy okresowi gwarancji jakości podanemu w zapisach ust. 1.

§ 12.

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości                                10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Strony uzgadniają, że 30% wniesionego zabezpieczenia  należytego wykonania umowy jest przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70% wniesionego  zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

3.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy  w  następujących

terminach:

1) - 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru robót,

2) - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.

4.  W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 18 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 13.

1.   Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2.    Ubezpieczenie powinno obejmować roboty i urządzenia oraz sprzęt znajdujący się na budowie.

§ 14.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za umowny zakres robót określonych w § 1, będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się na kwotę brutto ………. PLN  (słownie: ………….),            co jest zgodne z ofertą Wykonawcy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją zadania, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1

- Ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpi na podstawie złożonej faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, zatwierdzonym przez Kierownika robót i Inspektora nadzoru, z udziałem Wykonawcy i Inwestora.

- Należność za wykonane roboty budowlane będzie wypłacona w terminie  21  dni licząc od daty doręczenia faktury na konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, lub odpowiednio przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, z zastrzeżeniem zapisów § 16 niniejszej umowy.

§ 15.

1. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. W przypadku nie dopełnienia obowiązku zgłoszenia tych robót Wykonawca jest zobowiązany odkryć roboty i umożliwić odbiór przez Inspektora nadzoru, następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia szkód spowodowanych uszkodzeniem infrastruktury

należącej do Zamawiającego oraz  innych podmiotów lub osób fizycznych.

§ 16.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie  realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia doręczenia projektu umowy, o której mowa w ust. 1, może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w przypadku:

  - ) niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

2) gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni,

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się to za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:

  - niespełnienia wymagań określonych w SIWZ,

  - gdy określa  termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni

- Jeżeli Zamawiający nie zgłosi pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o podwykonawstwo przedłoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę.

- Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:

    - zakresu robót przewidzianego do wykonania,

    - terminów realizacji,

    - wynagrodzenia i terminów płatności,

    - rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

    - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,

    - uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną  przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z  oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 w  terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie 7 dni Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

- Z uwagi na zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach – warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 14 biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust 16, Zamawiający wstrzymuje  odpowiednio:

    - wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,

    - w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia brutto za całość umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, za każdy dzień opóźnienia,

    - w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

    - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy, lub jego zmianę,

    - w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdorazowy brak zmiany, o której mowa w ust. 8.

- Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

    - powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

    - wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

    - zrezygnować z podwykonawstwa,

    - zmienić podwykonawcę.

- Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał to wówczas, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty wykonane przez podwykonawców.

§ 17.

- Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną pomiędzy stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie przedmiotu odbioru                       w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego  brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki,

  - za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc              od    dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5%     wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego części w wysokości 1%     wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robót, których projekt dotyczy za każdy dzień     zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części w stosunku do terminów     określonych w umowie w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień     zwłoki,

- wystąpienia przesłanek określonych w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

  - Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 18.

1. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy w sprawie zamówienia publicznego powinny być dokonane z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

2. Strony zgodnie potwierdzają, że dopuszczalna jest w każdym czasie zmiana treści nieistotnych postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust. 1 ustawy określa następujące okoliczności, wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku zmiany terminu realizacji umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

- gdy  z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć  zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania umowy;

- gdy z powodu klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych                         (np. niespotykanie obfite opady deszczu, śniegu powtarzające się w dłuższym przedziale czasowym lub cechujące się dużą intensywnością, bądź inne zdarzenia nagłe, których                    w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć) terminowe  wykonanie zamówienia nie jest możliwe;

- gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;

- wystąpienie wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,

- wystąpienie opóźnienia w dokonaniu czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

- w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy jest możliwa w przypadku:

- konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- zmiany stawki podatku VAT zgodnie z ustawową zmianą stawki podatku VAT, przy czym  wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie.

5. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

§ 19.

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z umowy w zakresie, w szczególności realizacji płatności, lub przekazania terenu budowy.

- Zamawiającemu:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc.

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar

odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych robót              do dnia  odstąpienia od umowy.

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności związanych z zabezpieczeniem przerwanych robót ponosi  Strona, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca zgłosi do odbioru przez Zamawiającego wykonane roboty do czasu odstąpienia              od umowy oraz wykonane roboty zabezpieczające.

- Zamawiający jest obowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

§ 20.

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony są zobowiązane wyczerpać najpierw drogę postępowania pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 – art. 186 k.p.c.), którego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem - bez potrzeby wytaczania powództwa.

- Uzasadnione roszczenia stron umowy  powinny być skierowane na piśmie do właściwego Sądu       w formie pisma procesowego (zawezwanie do próby ugodowej), w myśl przepisów, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku nieskuteczności drogi pojednawczej każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia z pozwem na drogę sądowego dochodzenia roszczeń.

- Właściwym do rozpoznania sporu, o którym mowa w ust. 3  jest Sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego .

§ 21.

W sprawach nie uregulowanych  niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego           a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 22.

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

W Y K O N A W C A	                                                       Z A M A W I A J Ą C Y