Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa Nr

zawarta w dniu ………............. 2016 r. pomiędzy Gminą Zalewo, z siedzibą w Zalewie 
ul. Częstochowska 8,  reprezentowaną przez:

Burmistrza Zalewa – Pana Marka Żylińskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zalewo - Pani Aliny Błażewicz,

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” ,

a

………………… z siedzibą w …………reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………………………………

zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”.

§ 1.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres prac związanych z zadaniem: „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boreczno – Etap I”. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opisem, dokumentacją techniczną oraz  przedmiarem robót, stanowiącymi integralne załączniki do zapytania o cenę, w ramach którego wyłoniono Wykonawcę inwestycji.

§ 2.

1. 	Strony ustaliły wartość ryczałtową przedmiotu umowy - określonego w § 1. na kwotę ……............. złotych brutto (słownie: ………...................................................................................................…..).

2. 	Należność za wykonanie prac objętych umową wypłacona będzie przelewem na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, zgodnie z protokołem komisyjnego odbioru wykonanych robót pod względem ilościowym i jakościowym.

3. 	Zapłata za wykonane roboty nastąpi w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

§ 3.

1. 	Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. 	Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi z chwilą przekazania Wykonawcy terenu budowy, wraz              z niezbędną dokumentacją techniczną.

3. 	Wykonawca na swój koszt przygotuje składowiska, magazyny oraz inne niezbędne pomieszczenia przeznaczone dla pracowników Wykonawcy.

4. 	Wykonawca na swój koszt zabezpieczy korzystanie z wody i energii elektrycznej niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4.

1. 	Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 16 listopada 2016 r.

2.	Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu realizacji zadania.

3.	Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem protokolarnego przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów niezbędnych do oddania inwestycji w użytkowanie, m.in. geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą.

4. 	Wykonawca po zakończeniu robót, zobowiązany jest również do uporządkowania terenu budowy.

§ 5.

1. 	W razie wystąpienia wad i usterek, Zamawiający zgłosi je (niezwłocznie) Wykonawcy, wyznaczając przy tym termin ich usunięcia.

2. 	Wykonawca obowiązany jest do usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie.

§ 6.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi przez

osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.	Wykonawca na swój koszt ustanawia Kierownika budowy.

§ 7.

Wykonawca na wykonane roboty udziela 24 miesięcznej gwarancji. Termin ten liczony jest od dnia bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy.

§ 8.

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia robót w sposób zapewniający utrzymanie należytego ładu i porządku na terenie placu budowy oraz do przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

§ 9.

- Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary pieniężne               w wysokości nie wyższej niż wysokość rzeczywiście poniesionych przez nie szkód.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

  - za nieterminowe wykonanie określonego w niniejszej umowie zadania w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto za każdy dzień zwłoki,

  - za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki (licząc od dnia wyznaczonego jako ostateczny na usunięcie zgłoszonych wad i usterek),

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach:

- za nieterminowe dostarczenie projektu budowlanego lub jego części w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie robót, których projekt dotyczy za każdy dzień  zwłoki,

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub jego części w stosunku do terminów     określonych w umowie w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień  zwłoki,

§ 10.

- Jakakolwiek zmiana przedmiotowej umowy powinna być dokonana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony zgodnie potwierdzają, że dopuszczalna jest w każdym czasie zmiana treści nieistotnych postanowień niniejszej umowy.

- Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany terminu realizacji umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  - gdy  z powodu nieprzewidzianych okoliczności, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć a zaistniała konieczność wydłużenia terminu wykonania umowy;

  - gdy z powodu klęski żywiołowej lub niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. niespotykanie obfite opady deszczu, śniegu powtarzające się w dłuższym przedziale czasowym lub cechujące się dużą intensywnością, bądź inne zdarzenia nagłe, których w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć) terminowe  wykonanie zamówienia nie jest możliwe;

  - gdy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków (w rozumieniu art. 3571.k.c.) spełnienie świadczenia przez Wykonawcę w umownym terminie byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziło mu rażącą stratą, czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy;

  - wystąpienie wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania zmian                  w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót,

  - wystąpienie opóźnienia w dokonaniu czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.  
z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

  - w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzonych na wniosek wykonawcy lub zamawiającego.

- Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

  - konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

  - zmiany stawki podatku VAT zgodnie z ustawową zmianą stawki podatku VAT, przy czym  wartość brutto umowy nie ulegnie zmianie.

§ 11.

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawcy:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że nie będzie w stanie realizować swoich obowiązków wynikających z zakresu umowy, w szczególności realizacji płatności wynikających z umowy lub przekazania terenu budowy.

- Zamawiającemu:

- Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i ich nie wznowił, mimo wezwań Zamawiającego, przez okres dłuższy niż 1 miesiąc,

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 12.

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona mająca zamiar odstąpić od umowy powinna podać także pisemne uzasadnienie swojej decyzji.

§ 13.

W przypadku odstąpienia od umowy, strony są zobowiązane do następujących czynności:

- Wykonawca wspólnie z Zamawiającym sporządzą protokół inwentaryzacji robót które zostały juz wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

- Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót a Wykonawca odpowiada za ich fizyczne wykonanie. Koszt robót i czynności związanych z zabezpieczeniem przerwanych robót ponosi Strona odstępująca od umowy,

- Wykonawca zgłosi do odbioru  roboty wykonane do czasu odstąpienia od umowy oraz zrealizowane roboty zabezpieczające,

- Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 14.

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy strony są zobowiązane wyczerpać najpierw drogę postępowania pojednawczego (unormowanego w zapisach art. 184 – art. 186 k.p.c.), którego celem jest ugodowe załatwienie sporu przed sądem - bez potrzeby wytaczania powództwa.

- Uzasadnione roszczenia stron umowy  powinny być skierowane na piśmie do właściwego Sądu            w formie pisma procesowego (zawezwanie do próby ugodowej), w myśl przepisów, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku nieskuteczności drogi pojednawczej każda ze stron uprawniona jest do wystąpienia z pozwem na drogę sądowego dochodzenia roszczeń.

- Właściwym do rozpoznania sporu, o którym mowa w ust. 3  jest Sąd powszechny właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego      a do spraw procesowych - przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 16.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca:                                                                           	         Zamawiający:

……………………………………	 				       ………………………………………